# 建筑行业工程变更与签证协同数智化行业分析

分析对象：远筑工程 · 工程变更与签证协同｜分析性质：基于 FDE 实验室合成业务场景，供立项参考

## 1 行业背景

建筑业是国民经济支柱产业，产业链长、参与方多、项目管理复杂度高。与制造业等行业相比，建筑业数字化水平长期处于各行业末位，工程项目现场仍大量依赖纸质单据、口头交底与人工台账，信息孤岛与版本失控问题普遍存在。

政策层面持续推动行业转型：住房和城乡建设部自 2022 年起在全国开展智能建造试点，推动 BIM 技术、建筑产业互联网平台与数字化监管落地；各地陆续推广电子签章、电子档案与"智慧工地"监管要求，为施工企业数字化协同提供了外部牵引。

## 2 工程变更与签证环节的行业共性痛点

工程变更与现场签证是施工项目利润流失的高发环节，行业共性痛点集中在四个方面。

### 2.1 版本失控：一张变更单的多个版本

设计变更经由设计院、业主、总包、分包多个主体流转，图纸与变更指令常通过邮件、微信群、纸质签收等多渠道并行传递，缺乏唯一权威版本。施工现场"拿到旧图施工、新图无人交底"的情况屡见不鲜，直接导致返工与工期损失。

### 2.2 交底缺失：信息到达不等于执行到位

变更文件上传平台或发出通知后，缺少按角色、按工序的定向交底与签收确认机制。管理层无法回答"谁在何时确认收到并理解了哪一版变更"，一旦出现质量问题，责任难以追溯。

### 2.3 签证争议：口径不一与结算纠纷

现场签证单由施工、造价、业主等各方分别记录、分别填写，版本不一致成为常态。造价核定需人工反复对量核价，周期拖长；结算阶段因签证依据不足或口径冲突引发的争议，直接侵蚀项目利润。

### 2.4 数据缺失：管理决策没有基线

处理时长、返工次数、版本正确率、签证采用率、人工复核成本等关键过程指标缺乏系统性采集，管理层既无法量化问题严重程度，也无法评估改进投入的回报。

## 3 数智化转型的主要技术方向

| 技术方向 | 在变更与签证场景中的应用 | 成熟度 |
| --- | --- | --- |
| 云端文档协同与版本管理 | 变更图纸统一入库、唯一权威版本、全量留痕 | 高，行业已普及 |
| BIM 与图纸比对 | 新旧图自动比对、变更影响范围可视化 | 中，逐项目深化 |
| AI 文档理解 | 变更单要素提取、签证单自动起草、工程量关联 | 快速上升期 |
| 移动端协同 | 现场交底推送、签收确认、拍照留证 | 高，与智慧工地融合 |
| 电子签章与电子档案 | 签证在线多方确认、合规归档 | 高，政策已放开 |
| 数据看板 | 变更处理时长、返工率等指标实时可测 | 中 |

## 4 对远筑工程的启示

- 优先解决版本与交底问题：这是触发事件根因，技术上成熟、见效最快，应作为一期试点核心；

- 签证协同第二步推进：在版本统一的基础上，用 AI 辅助起草签证单并保留人工审批，解决"三个版本"问题；

- 同步建立指标基线：转型前先明确处理时长、返工次数等五项指标口径与采集方式，使改进效果可验证、可算账；

- 守住权限与人工确认边界：涉及造价确认、质量安全审查的环节必须保留人工审批与审计留痕，AI 定位为辅助起草与核对，不做自动批准。

## 5 风险与约束

- 数据基础薄弱：现状无系统日志，基线指标需人工回溯采集，前期存在数据缺口；

- 一线习惯阻力：现场存在绕开系统的操作习惯，需通过移动端低门槛设计与考核机制牵引；

- 业主口径差异：签证验收口径需与业主方提前对齐，避免平台与线下流程"两张皮"；

- 合规要求：电子签章与电子档案需满足当地住建监管要求，试点前需合规核查。